Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1
«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ»
по дисциплине «Защита информации и надежность информационных систем»
Вариант № 11: Учебная организация. Университет

Выполнил:
студент 3 курса
Чередниченко Фёдор Денисович

Проверил:
преподаватель кафедры ИСиТ

Минск 2026

1. Обоснование актуальности, цели и задачи разработки ПИБ в университете

Современный университет представляет собой сложную распределенную социально-техническую систему, сочетающую открытую академическую среду с требованиями строгой защиты конфиденциальной государственной, коммерческой информации и персональных данных. В информационно-вычислительной системе (ИВС) вуза ежедневно обрабатываются персональные данные десятков тысяч абитуриентов, студентов, преподавателей и сотрудников, академические ведомости, электронные журналы успеваемости, результаты научных исследований (НИОКР), патенты и финансовая документация.

Специфика университета как объекта защиты заключается в необходимости одновременного предоставления открытого высокоскоростного доступа к учебным порталам, библиотечным базам и студенческим сетям Wi-Fi при жесткой изоляции критических контуров управления: деканатов, ректората, бухгалтерии, отдела кадров и центров обработки данных. Нарушение правил безопасности может привести к фальсификации оценок, срыву вступительной кампании, хищению закрытых разработок или утечкам персональных данных, что влечет за собой серьезные репутационные, правовые и финансовые последствия.

Цель работы: Цель работы: приобретение практических навыков анализа рисков, проектирования и внедрения комплексной и эффективной политики информационной безопасности для высшего учебного заведения (вариант 11 — Университет).

Задачи:

выделить и классифицировать архитектурные особенности ИВС университета как объекта защиты;

определить перечень объектов и субъектов информационных отношений в академической среде;

провести комплексный анализ естественных и искусственных (преднамеренных и непреднамеренных) угроз информационной безопасности;

оценить ущерб, вероятность реализации угроз и интегральный уровень рисков с использованием матричного метода;

сформировать комплекс организационно-режимных, нормативно-правовых и программно-технических мер защиты, отвечающих стандартам Республики Беларусь и рекомендациям ОАЦ при Президенте РБ;

разработать календарный план внедрения и сопровождения разработанной политики безопасности.

2. Объекты защиты. Архитектура и внутренняя структура ИВС университета

2.1. Сегментация сети и периметр безопасности

ИВС Университета разделяется на четыре изолированных сегмента доверия с разграничением маршрутизации и межсетевой фильтрацией:

Периметр и Демилитаризованная зона (DMZ): внешние пограничные маршрутизаторы, межсетевые экраны нового поколения (NGFW), Web Application Firewall (WAF), публичный веб-портал вуза, публичные DNS- и почтовые серверы;

Открытый сегмент образовательного процесса: компьютерные классы кафедр, терминалы электронной библиотеки, серверы дистанционного обучения (LMS Moodle), студенческая беспроводная сеть Wi-Fi (с обязательной идентификацией пользователей согласно Указу Президента РБ № 60);

Административно-служебный контур (закрытый периметр): корпоративная сеть деканатов, ректората, учебно-методического управления, отдела кадров и бухгалтерии (АСУ ВУЗ, 1С:Предприятие, электронный документооборот);

Научно-исследовательский сегмент: закрытые локальные сети научно-исследовательских лабораторий, испытательных стендов и вычислительных кластеров кафедр.

2.2. Классификация объектов защиты

Информационные ресурсы: базы данных студентов и абитуриентов, реестры дипломов и приказов, электронные ведомости успеваемости, материалы НИОКР, бухгалтерские базы, каталоги учетных записей Active Directory / LDAP;

Программные средства: системное ПО серверов (Linux, Windows Server), системы управления базами данных (PostgreSQL, Oracle, MS SQL), веб-сервисы, средства криптографической защиты информации и резервного копирования;

Аппаратные средства: серверные платформы ЦОД, дисковые массивы СХД, коммутаторы ядра и уровня доступа, маршрутизаторы, рабочие станции преподавателей и сотрудников, ПК аудиторного фонда;

Физические зоны: серверные комнаты (ЦОД), архивы личных дел, кабинеты приемной комиссии и бухгалтерии, кабельные трассы и распределительные узлы связи.

2.3. Субъекты информационных отношений

Администраторы ИБ и системные администраторы — обладают максимальными системными привилегиями, обеспечивают мониторинг, настройку прав доступа и сопровождение средств защиты;

Административный персонал (ректоры, деканы, сотрудники кадров, бухгалтерия) — имеют авторизованный доступ к персональным и финансовым данным в строгих рамках функциональных обязанностей;

Профессорско-преподавательский состав (ППС) — доступ к выставлению аттестационных отметок, учебным материалам и научным архивам;

Студенты и магистранты — пользователи с минимальными правами (доступ к личным кабинетам, материалам курсов, сдаче лабораторных работ);

Потенциальные нарушители: внешние злоумышленники (хакеры, бот-сети), нелояльные обучающиеся (с целью фальсификации оценок или срыва экзаменов), уволенные сотрудники.

3. Основные угрозы информационной безопасности и их источники

В соответствии с методическими указаниями пособия, дестабилизирующие факторы разделяются по природе возникновения и источнику воздействия:

3.1. Естественные (объективные) угрозы

Внезапные перебои в системе централизованного электроснабжения кампуса университета, аварии на подстанциях;

Выход из строя климатических систем охлаждения серверных стоек дата-центра;

Техногенные аварии коммунальных систем (затопление помещений с сетевым оборудованием, возгорания электропроводки).

3.2. Искусственные непреднамеренные угрозы

Ошибочные действия преподавателей или методистов при внесении итоговых отметок в базы данных или случайное удаление файлов;

Заражение рабочих станций вредоносным ПО через несанкционированное использование студентами непроверенных съемных USB-накопителей в лабораториях;

Использование слабых или скомпрометированных паролей, оставление сотрудниками незаблокированных сессий на ПК;

Непреднамеренная пересылка конфиденциальных списков студентов по незащищенным каналам связи общего пользования.

3.3. Искусственные преднамеренные угрозы

Внутренние угрозы: попытки студентов перехватить учетные данные преподавателей для подделки ведомостей, несанкционированное изменение скриптов тестирования в LMS Moodle, саботаж со стороны увольняемого персонала;

Внешние угрозы: распределенные атаки типа «Отказ в обслуживании» (DDoS) на сайт и портал подачи документов во время вступительной кампании; целевой фишинг в адрес бухгалтерии; внедрение программ-вымогателей (Ransomware); эксплуатация уязвимостей CMS и сетевых сервисов для несанкционированного проникновения в закрытую подсеть.

4. Оценка угроз, рисков и уязвимостей

Оценка рисков выполняется на основе шкалы величины потенциального ущерба (табл. 1.1 практикума: от 0 до 5) и вероятностно-временной шкалы реализации НСД (табл. 1.2 практикума: от 0 до 0,5). Максимально допустимый порог риска для одного инцидента принят равным R_порог = 0,50. Значение риска рассчитывается как произведение величины ущерба на вероятность: R = Ущерб × Вероятность.

| № | Описание угрозы / инцидента безопасности | Ущерб (0-5) | Вероятность (0-0.5) | Риск (У × В) | Превышение порога (0.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спам и фишинговые рассылки на почтовые ящики сотрудников | 1 | 0.5 | 0.50 | Порог достигнут |
| 2 | Заражение ПК учебных классов вирусами со съемных носителей | 1 | 0.4 | 0.40 | Не превышен |
| 3 | Компрометация аккаунтов ППС с целью подделки оценок в АСУ | 3 | 0.3 | 0.90 | Превышен (критично) |
| 4 | DDoS-атаки на веб-портал во время приемной кампании/сессии | 2 | 0.3 | 0.60 | Превышен |
| 5 | Внедрение вируса-шифровальщика в подсеть бухгалтерии и кадров | 4 | 0.2 | 0.80 | Превышен (критично) |
| 6 | Утечка базы персональных данных студентов и абитуриентов | 4 | 0.2 | 0.80 | Превышен (критично) |
| 7 | Несанкционированная модификация ответов тестов в LMS Moodle | 2 | 0.2 | 0.40 | Не превышен |
| 8 | Авария системы электропитания ЦОД / отказ системы охлаждения | 4 | 0.1 | 0.40 | Не превышен |
| 9 | Физическое хищение системного блока или накопителя из деканата | 3 | 0.1 | 0.30 | Не превышен |
| 10 | Хищение интеллектуальной собственности НИОКР из лаборатории | 4 | 0.1 | 0.40 | Не превышен |
|  | Интегральный показатель риска системы: |  |  | 5.10 | Требуется ПИБ |

Анализ матрицы рисков показал, что интегральный риск ИВС университета составляет 5.10, что указывает на высокую концентрацию критических угроз. Наибольший удельный вес имеют компрометация преподавательских учетных записей (0.90), вирусные атаки шифровальщиков на базы данных (0.80), утечки персональных данных (0.80) и перегрузка внешних веб-сервисов распределенными атаками (0.60). Эти угрозы требуют реализации первоочередных мер противодействия.

5. Меры, методы и средства обеспечения требуемого уровня защищенности

Комплексная система обеспечения информационной безопасности строится на сочетании правового, организационного и программно-технического уровней в строгом соответствии с требованиями ОАЦ при Президенте РБ:

5.1. Организационные и режимно-правовые меры

Разработка нормативной базы университета: «Положение о защите персональных данных», «Политика информационной безопасности ИВС ВУЗа», «Регламент работы пользователей в сети Интернет и с корпоративной электронной почтой», «Инструкция по резервному копированию»;

Организация службы ИБ: назначение администратора информационной безопасности, разграничение сфер ответственности между ИТ-отделом и отделом защиты информации;

Физическая охрана и разграничение доступа: круглосуточный пост охраны, оборудование серверных ЦОД и помещений деканатов электромагнитными замками с электронными картами-пропусками (СКУД), монтаж датчиков движения и камер охранного видеонаблюдения;

Кадровые процедуры: проведение вводных инструктажей по цифровой гигиене под подпись, включение положений о неразглашении конфиденциальных сведений в трудовые договоры сотрудников, регламентированная процедура аннулирования учетных записей при увольнении.

5.2. Программно-технические механизмы безопасности

Межсетевое экранирование и сегментация: разделение сети вуза на виртуальные подсети (VLAN) с контролем трафика на пограничных NGFW; запрет прямого взаимодействия между студенческим Wi-Fi и сегментом АСУ ВУЗ; внедрение системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS);

Аутентификация и управление доступом: принудительное использование двухфакторной аутентификации (2FA) для доступа к системе выставления оценок и базам данных; реализация ролевой модели доступа (RBAC); парольная политика (длина от 10 символов, буквы разных регистров, цифры и спецсимволы, смена каждые 90 дней);

Защита конечных точек (Endpoint Security): установка сертифицированного антивирусного комплекса централизованного управления; блокировка автозапуска с USB-накопителей; запрет на самостоятельную инсталляцию ПО на ПК административного контура;

Резервирование и аварийное восстановление: реализация стратегии бэкапов «3-2-1» (ежедневные дифференциальные копии, еженедельные полные с хранением офлайн на изолированном сервере хранения); проведение тестовых восстановлений;

Синхронизация и аудит: синхронизация системного времени устройств от службы единого времени БелГИМ; обязательное централизованное хранение журналов безопасности (Syslog) в течение не менее 1 календарного года согласно требованиям регулятора.

6. План мероприятий по реализации политики безопасности

Внедрение разработанной политики безопасности рассчитано на поэтапную реализацию в течение 6 календарных месяцев:

| Этап | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Комплексный аудит ИВС, инвентаризация сетевых устройств, серверов и баз данных | Месяц 1 | Отдел ИБ, ИТ-служба | Реестр информационных активов и карта сетевой топологии |
| Этап 2 | Разработка и утверждение приказом ректора локальных нормативных актов ПИБ | Месяц 2 | Служба ИБ, юридический отдел | Утвержденный пакет регламентов, положений и инструкций |
| Этап 3 | Модернизация сети: конфигурирование VLAN, установка NGFW, настройка WAF и IDS | Месяцы 2-3 | Сетевые администраторы | Изоляция служебных сегментов от учебной сети |
| Этап 4 | Внедрение 2FA в деканатах и LMS Moodle, обновление политик Active Directory | Месяц 3 | Администраторы серверов и СУБД | Защита учетных записей преподавателей от взлома |
| Этап 5 | Организация резервного копирования и регламентов аварийного восстановления | Месяц 4 | Инженеры ЦОД | Гарантированное восстановление систем за < 4 часов |
| Этап 6 | Обучение сотрудников, проведение инструктажей, тестирование на учебный фишинг | Месяц 5 | Отдел кадров, служба ИБ | Повышение осведомленности и цифровой грамотности |
| Этап 7 | Ввод системы в эксплуатацию, регулярный аудит логов, проведение пентестов | На постоянной основе | Служба безопасности ВУЗа | Непрерывный мониторинг и актуализация защиты |

Выводы и предложения

1. В ходе выполнения лабораторной работы детально исследованы архитектурные и организационные особенности функционирования ИВС учреждения высшего образования (Университет) как комплексного объекта информационной защиты.

2. Выполнен структурный анализ угроз и матричная оценка рисков. Установлено, что наиболее критическими уязвимостями академической среды являются несанкционированный доступ к ведомостям успеваемости со стороны обучающихся, вирусные атаки на финансовые и кадровые базы данных, а также утечки персональных данных.

3. Спроектирована многоуровневая Политика информационной безопасности, гармонично сочетающая принципы открытости образовательной среды с надежной эшелонированной изоляцией закрытых контуров управления университетом.

4. Разработанный комплекс мер полностью соответствует действующей нормативно-правовой базе Республики Беларусь, государственным стандартам серии СТБ ИСО/МЭК 27001 и требованиям Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ.

5. Предложен детальный календарный график практического внедрения механизмов защиты, включающий как модернизацию аппаратных средств, так и регулярную работу с персоналом по нейтрализации факторов социальной инженерии.

Ответы на вопросы для контроля и самоконтроля

1. Вопрос 1: Охарактеризовать актуальность и основные причины проблемы информационной безопасности организации, страны.

Ответ: Актуальность обусловлена глубокой интеграцией информационных технологий во все сферы государственной деятельности, экономики и образования. Нарушение безопасности на уровне организации ведет к финансовым убыткам, срыву учебных процессов, утрате интеллектуальной собственности и компрометации персональных данных. В масштабе страны информационная безопасность является фундаментом суверенитета и национальной безопасности, защищая объекты критической информационной инфраструктуры от внешних кибератак, шпионажа и саботажа.

2. Вопрос 2: Сформулировать цели и задачи политики информационной безопасности.

Ответ: Главная цель ПИБ — обеспечение непрерывности и надежности функционирования ключевых процессов учреждения путем защиты информационных ресурсов от угроз конфиденциальности, целостности и доступности. Основные задачи включают: определение прав и ответственности субъектов доступа; минимизацию информационных рисков; соответствие требованиям законодательства; выработку регламентов действий персонала в штатных и аварийных ситуациях.

3. Вопрос 3: Охарактеризовать основные угрозы информационной безопасности университета.

Ответ: Для высшего учебного заведения ключевыми угрозами являются: несанкционированный доступ студентов к ведомостям и электронным журналам с целью фальсификации оценок; вирусные атаки шифровальщиков на базы данных деканатов и бухгалтерии; утечки персональных данных обучающихся и сотрудников; распределенные DDoS-атаки на веб-порталы вуза в период вступительной кампании и экзаменационных сессий; хищение результатов научно-технических разработок.

4. Вопрос 4: Как правильно проводить оценку рисков?

Ответ: Оценка рисков включает последовательные шаги: 1) идентификация и инвентаризация защищаемых информационных активов; 2) определение перечня актуальных угроз и уязвимостей; 3) присвоение численных баллов потенциальному ущербу (У) и вероятности (частоте) реализации угрозы (В); 4) расчет величины риска по формуле Риск = Ущерб × Вероятность; 5) сопоставление полученных значений с пороговым уровнем риска (R_порог = 0,5) и определение приоритетных направлений защиты.

5. Вопрос 5: Что должна включать в себя программа внедрения политики информационной безопасности?

Ответ: Программа внедрения ПИБ включает: нормативно-правовое утверждение положений и инструкций руководством учреждения; техническую модернизацию сетевой инфраструктуры (файрволы, VLAN, WAF); внедрение строгих механизмов аутентификации (2FA, ролевой доступ); развертывание средств мониторинга, антивирусной защиты и систем резервного копирования; обязательное обучение персонала и контроль знаний; регулярный аудит и стресс-тестирование эффективности защиты.